DỰ ÁN CREDIT SCORING

BÁO CÁO TUẦN 13/08/2026

Spark pipeline và tự động hóa feature block Parquet

| Mục tiêu | Trạng thái |
| --- | --- |
| Áp dụng Spark vào pipeline feature | Đã có Spark candidate; Bureau full parity PASS |
| Tự động hóa feature group | Đã tổ chức block + family + manifest để tái sử dụng |
| Đưa vào model | Sẵn sàng merge ở mức research candidate; chưa train model mới |

# Tóm tắt điều hành

Spark parity cho block Bureau đã được xác minh: 305.811 khóa khách hàng, 61 feature, schema/thứ tự/family/null mask khớp pandas và 0 value mismatch. Pipeline hiện ghi feature block thành Parquet kèm manifest để dùng lại trong feature engineering hoặc ghép vào model matrix.

Lưu ý: Không có lượt huấn luyện model mới trong tuần này. Báo cáo không nêu AUC mới hoặc kết luận cải thiện model.

# 1. Công việc đã hoàn thành

## 1.1 Áp dụng Spark vào pipeline feature

Đã triển khai Spark candidate cho các block bảng phụ Home Credit: Bureau, Previous Application, Installments Payments, Credit Card Balance và POS-CASH Balance. Builder dùng schema đầu ra cố định và ghi Spark Parquet kèm manifest.

STATUS="X" được xem là không quan sát được, không tính là tháng không quá hạn.

Amount của nhóm toàn null giữ NaN; chỉ count được điền 0 khi không có bản ghi.

Tỷ lệ có mẫu số 0/null trả null; không tự clip giá trị âm.

## 1.2 Tự động hóa feature group

| Lớp | Cách tổ chức | Giá trị sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Block vật lý | Theo bảng nguồn | Build/lưu độc lập, thay một bảng không ảnh hưởng block khác |
| Family ngữ nghĩa | counts, amounts, recency, delinquency | Chọn hoặc ablation nhóm feature xuyên bảng |
| Manifest | Schema, thứ tự cột, family, version | Chống cache cũ và merge sai contract |

Tổng contract hiện có 261 feature từ năm bảng phụ: Bureau 61, Previous Application 45, Installments 86, Credit Card 36 và POS-CASH 33. Toàn bộ vẫn là research candidate.

## 1.3 Chuẩn output để ghép model

Đọc dữ liệu bằng schema/dtype đã khai báo.

Build feature theo từng bảng nguồn ở grain SK_ID_CURR.

Ghi Parquet và manifest; từ chối overwrite candidate đã tồn tại.

Đọc lại với expected_builder_version, kiểm schema/số dòng/khóa duy nhất.

Merge block hợp lệ vào application matrix hoặc chọn family cho ablation.

# 2. Kết quả kiểm chứng Spark

| Hạng mục | Kết quả đã xác minh |
| --- | --- |
| Runtime smoke | Hoàn tất trên Spark 4.0.2 với full raw-data smoke |
| Quy mô Bureau | 305.811 dòng / khóa khách hàng duy nhất |
| Schema | 61 feature; schema, thứ tự cột và family mapping khớp pandas |
| Đối chiếu giá trị | 0 value mismatch, 0 infinity; rtol=1e-5, atol=1e-6 |
| Fixture parity | 0 null mismatch; max absolute difference 7,95e-08 |
| Ghi file | Candidate Spark có Parquet + manifest riêng, từ chối overwrite |

Các số trên là bằng chứng tương đương kết quả feature, không phải benchmark hiệu năng. Spark candidate vẫn cần review riêng trước khi thay pandas reference hoặc được promote.

# 3. Các con số cải thiện vận hành

Các benchmark dưới đây đã được đo trong báo cáo tuần 06/08 cho cùng năm block feature. Chúng thể hiện lợi ích của tái sử dụng Parquet, không phải so sánh Spark-vs-pandas mới.

| Hoạt động | Trước | Sau | Cải thiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Build CSV thô → đọc lại Parquet | 1.098s | 0,70s | ~1.560× |
| Đọc cùng 5 block: CSV → Parquet | 9,30s | 0,70s | ~13× |
| Dung lượng 5 block | 355,0 MB | 106,5 MB | 3,3× nhỏ hơn |

Spark xử lý bước build khi dữ liệu lớn; Parquet làm cho bước dùng lại feature nhanh, giữ dtype và giữ NaN đúng nghĩa trong những lần thử model tiếp theo.

# 4. Khi nhận dữ liệu gốc

Quy trình đã chuẩn bị để nhận dữ liệu có cùng contract: đọc theo schema, build từng feature block, kiểm manifest rồi merge vào model. Trước khi chạy cần đối chiếu tên cột, khóa và grain thực tế với contract hiện tại.

TODO(FPT): cần xác nhận với mentor hoặc data owner.

# 5. Công việc bổ sung đề xuất

Các mục sau là đề xuất cho tuần kế tiếp, chưa được ghi nhận là đã hoàn thành:

Data contract check: schema, tỷ lệ null, khóa trùng và coverage join trước khi build feature.

Full parity cho bốn block Spark còn lại với pandas reference.

Benchmark công bằng Spark-vs-pandas: thời gian đọc/build, peak memory và kích thước output.

Pre-registration E04 để paired ablation theo block và family trên cùng fold list.

Automation runbook: một entry point từ dữ liệu mới đến merge-ready matrix, có log builder version.

# Trạng thái áp dụng

Pipeline Spark/Parquet sẵn sàng ở mức research candidate cho dữ liệu nhiều bảng. Bureau có bằng chứng parity đầy đủ; các block Spark khác đã có khung xử lý và cần validation tương tự. Chưa thay target, metric, validation strategy hoặc kết luận hiệu quả model.